营口市城市公交高质量发展创建示范项目责任分工表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **项目名称** | **实施单位** | **推进计划** |
| 1 | 基础类 | 公交线网布局、线路设置规则和开通条件 | 营口市交通运输局营口交运集团 | 2021年底完成城区线网优化调整，2022年底前完成线路设置规则和开通条件标准制定，2023年开始严格落实标准规则，2024年进一步修订完善规则，推广应用。 |
| 2 | 工程类 | 智慧公交工程建设 | 营口市交通运输局，营口交运集团 | 2021年12月底完成公交智能调度系统升级改造，拓展营口行公众号功能，实现全覆盖。 |
| 3 | 管理类 | 城市公交企业党建方面的先进典型 | 营口市交通运输，营口交运集团 | 2022年底前，市交运集团总结形成以党建促发展的典型经验，2023年开始全地区推广应用。 |
| 4 | 服务类 | 着力做好城市公交企业服务质量监督考评的先进做法 | 营口市交通运输局、营口交运集团 | 2021年12月前完成考评标准、细则编制，2022年开始全地区推广应用。 |
| 5 | 服务类 | 打造县级公交发展典型示范 | 鲅鱼圈区交通运输局 | 2021年底前完成线网优化，2022年实施特色公交试点，2023年底总结经验、推广。 |