营口市“十五五”综合交通运输

发展规划

（征求意见稿）

营口市交通运输局

二〇二六年七月

目  录

一、发展环境	1

（一）发展基础	1

（二）形势要求	2

二、总体要求	4

（一）指导思想	4

（二）基本原则	4

（三）发展目标	5

三、提升国家综合交通枢纽城市能级	7

（一）完善综合立体交通网布局	7

（二）强化东北海陆大通道建设	8

（三）加快全国一流枢纽强港建设	9

（四）推动区域枢纽机场建设	11

（五）完善综合交通枢纽体系建设	12

四、推动综合交通网络高效覆盖联通	13

（一）推动铁路网络补网强链	13

（二）推动公路网络互联互通	13

（三）提升基础设施养护效能	14

五、全面提升旅客出行服务品质	15

（一）推进旅客联程运输发展	15

（二）提升城际客运服务水平	15

（三）提升城市客运服务品质	15

（四）推进城乡客运便捷均等发展	15

六、推动交通物流降本提质增效	16

（一）深入推进运输结构调整优化	16

（二）推动多式联运高质量发展	16

（三）推动货运物流集约高效发展	17

（四）提升国际物流服务保障能力	18

七、推进交通运输协调融合发展	18

（一）推动交通运输与能源融合发展	18

（二）推动交通运输与旅游融合发展	19

（三）推动交通运输与邮政快递融合发展	19

（四）推动交通物流与产业融合发展	19

八、培育发展交通运输新质生产力	20

（一）共建共享综合交通数字底座	20

（二）推动基础设施数字化转型升级	20

（三）推进数据赋能运输服务发展	20

（四）持续培育新场景新业态	21

九、推动交通运输绿色低碳转型发展	21

（一）推进交通基础设施绿色低碳改造	21

（二）大力推广清洁低碳运输装备	21

（三）持续推动资源节约集约利用	22

（四）持续深入推进污染防治攻坚	22

十、强化交通运输安全应急保障能力	22

（一）强化战略物资运输保障能力	22

（二）提升基础设施本质安全水平	23

（三）提升交通运输安全监管水平	23

（四）强化交通安全应急能力建设	23

十一、完善交通运输现代化治理体系	24

（一）深化重点领域改革	24

（二）持续优化营商环境	24

（三）完善市场监管机制	24

十二、加强规划实施保障	25

为深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述和在东北、辽宁考察时重要讲话和指示批示精神，完善营口现代化综合交通运输体系，助力加快建设交通强省，有力支撑营口在新时代东北、辽宁全面振兴中勇于争先率先突破，根据《营口市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《辽宁省“十五五”综合交通运输发展规划》制定本规划。

# 一、发展环境

## （一）发展基础

交通建设投资稳步增长。“十四五”期间，实施港口水运、高速公路、普通公路等重点项目25个，累计完成交通固定资产投资67.8亿元，较“十三五”同比增长56%，交通建设投资增速远高于同期地区生产总值。

综合立体交通网加快完善。推动仙人岛港区疏港高速公路建成通车、鲅鱼圈港区疏港高速公路加快建设。实施营口汇丰、五矿中板铁路专用线扩能改造。实施庄西线绕城公路老边段新建工程，建设改造普通干线公路550公里，农村公路1000公里。

枢纽港站建设成效显著。完成市县客运站维修改造3个。实施营口港鲅鱼圈北部港区散货工艺系统改造、钢杂泊位改造一期工程，仙人岛港区原油码头、LNG接收站配套码头新建工程主体完工，港口泊位总数达72个，其中万吨级泊位数达63个。推进营口正丰、辽南中顺冷链、万通化工储运等物流园区建设。营口港口型国家物流枢纽功能持续增强。

运输服务能力显著增强。兰旗机场累计运营航线10条，完成营口至大石桥、营口至盖州公交化改造，积极发展定制客运、旅游专线等。大力推进国家、省级多式联运示范工程建设，海铁联运量累计完成423万标准箱，居东北首位。开展跨境公路运输，培育国际道路运输企业10家。引航服务满意度100%。

转型融合发展加速推进。营口港集装箱自动化码头投入运营，智能交通监管服务平台全面升级。大型工矿企业绿色运输占比持续保持80%以上，营口港铁矿石、煤炭绿色疏运比例达89%，大力推进新能源清洁能源应用。建成营口滨海温泉大道，打造营口首条旅游公路品牌；开通“大辽河晚渡航线”，推动河海旅游加快发展。

行业治理能力不断提升。科学优化顶层设计，全面实施规划引领。全力推进“一网通办”工作，交通行政许可办理时限压缩50%，政务服务实现100%网上办。在全省率先实行安全生产行政处罚裁量基准化，成功举办首届交通执法大练兵。执法规范化水平大幅提升，防灾应急机制不断健全。

## （二）形势要求

“十五五”时期，营口发展迎来推动高质量共建“一带一路”、建设东北海陆大通道、构建“一圈一带两区”发展格局等重大战略机遇。从国际看，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革加速突破，世界经济增长动能不足，全球产业链供应链加速重构。营口是“一带一路”中蒙俄走廊重要海陆枢纽节点，高水平参与“一带一路”国家经贸合作和提升产业链供应链韧性对营口市综合交通运输体系发展提出新挑战。从国内看，高质量发展是推进中国式现代化建设的主线，经济布局优化调整和增长动能转换要求不断提高，大力提振消费、扩大内需要求迫切，人口老龄化程度日益加深，新型城镇化深入推进，新质生产力引领作用不断加强，改革开放全面深化等对营口市综合交通运输体系发展提出新要求。从全省看，习近平总书记赋予辽宁“在推动新时代东北全面振兴取得新突破上勇于争先”的重大使命；习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上指出，要研究谋划东北和南向陆海通道建设，为营口交通运输发展带来新机遇。从营口看，“十五五”时期，营口市处于全面振兴巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项的战略机遇期、聚力攻坚期、重要窗口期。要围绕国家综合交通枢纽城市和港口型国家物流枢纽城市定位，畅通内外联动海陆通道，提升跨区域人员交流和货物交换能力。要切实推动交通物流降本提质增效，提升粮食、矿石重点物资运输保障能力。要加快培育交通运输新质生产力，推进“人工智能+交通运输”。要全面推进美丽营口建设，将绿色低碳发展理念贯穿交通运输发展全过程。要锚定维护国家“五大安全”使命，提升交通系统韧性和应急保障能力。要持续优化交通运输行业营商环境，加快完善行业治理体系。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以加快建设交通强市为总目标，坚持适度超前、不过度超前，以推动交通运输高质量发展为主题，以改革、创新为根本动力，切实履行维护国家“五大安全”政治使命，加快建设高质量综合立体交通网，着力推动一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型，推动综合交通运输建设方式、发展动能、增长模式实现“三个转向”，在提升国家综合交通枢纽城市能级、强化交通物流供应链效率和韧性、培育交通运输新质生产力等方面勇于争先，有力支撑营口在新时代东北、辽宁全面振兴实现新突破，为谱写中国式现代化营口新篇章当好开路先锋。

## （二）基本原则

战略引领，服务大局。坚决扛牢维护国家“五大安全”重要使命，锚定实现新时代辽宁全面振兴目标任务，坚持以人民为中心，提高交通运输保障和改善民生的能力。

做优增量，盘活存量。推进设施补短板、提品质、拓功能和养护维护并行发力，优化结构、提升质量，全面提升交通运输网络效益和整体效能。

创新引领，一体融合。坚持创新核心地位，强化智慧赋能，加快培育交通运输领域新质生产力，加强交通运输跨方式、跨区域、跨领域集成融合。

深化改革，开放合作。全面深化重点领域和关键环节改革，持续提升东北海陆双向开放联动能级，高水平参与东北海陆大通道建设，有力支撑全省建设东北亚开放合作枢纽地。

## （三）发展目标

到2030年，围绕建设国家综合交通枢纽城市、港口型国家物流枢纽城市，以打造全国一流枢纽强港为着力点，实现枢纽能级、通道能力、网络覆盖、运输服务质效、绿色智慧发展水平、安全应急保障能力六个优化提升，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全韧性的现代化综合交通运输体系。

枢纽能级全面提升。国家综合交通枢纽城市组织中转和跨区域集散能力显著增强，营口港、营口东站、兰旗机场等综合客货运枢纽功能进一步优化，作为东北海陆大通道重要支点和“北粮南运”核心枢纽服务能级全面提升。

陆海通道全面提质。海陆空“四向”开放通道格局基本形成，陆海联运通道运行效能持续增强，“两纵三横”主骨架承载能力显著提升，服务东北、辐射全国、融入共建“一带一路”开放格局全面构建。

网络覆盖全面优化。快速网、干线网、基础网功能互补、衔接高效，干线网路网布局和结构功能更加完善，繁忙路段拥堵状况明显改善，老旧设施、低标准路段全面提质升级，基础网覆盖广度、通达深度进一步提高。

运输服务质效收获新成效。旅客出行体验不断优化，优质客运服务供给进一步扩大，城乡交通运输服务均等化发展水平显著提升。交通物流降本提质增效取得新进展，多式联运攻坚取得新成效，快递服务水平取得新提升。

行业转型发展取得新突破。交通基础设施全要素、全生命周期数字化水平不断提升，“人工智能+交通运输”应用场景加快拓展，行业智能化监管效能显著增强，交通运输领域绿色低碳转型持续推进，“交通+”产业生态发展壮大。

安全保障能力迈上新台阶。交通运输维护国家安全、发展利益能力显著增强，粮食等重点物资供应链韧性和抗风险能力全面提升。交通本质安全及安全生产水平明显提高，交通基础设施安全监测预警能力大幅提升。

“十五五”时期营口市综合交通运输发展主要指标

| 维度 | 序号 | 指标名称 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 设 施 | 1 | 公路通车总里程（公里） | 4752.1 | 4852 | 预期性* |
|  | 2 | 其中：国省干线公路里程（公里） | 769.9 | 864.9 | 预期性* |
|  | 3 | 农村公路里程（公里） | 3786.4 | 3791 | 预期性 |
|  | 4 | 国省干线公路二级及以上比例（%） | 93.8 | 94 | 预期性 |
|  | 5 | 干线公路乡镇覆盖率（%） | 95 | 100 | 预期性* |
|  | 6 | 建制村通双车道比例（%） | 78 | 80 | 预期性# |
|  | 7 | 普通国道MQI优良路率 | 89.98 | 95 | 预期性# |
|  |  | 普通省道MQI优良路率 | 87.91 | 93 |  |
|  |  | 农村公路MQI优良路率 | 68.3 | 85 |  |
|  | 8 | 港口万吨级以上泊位数（个） | 63 | 75 | 预期性* |
| 运 输 服 务 | 9 | 港口吞吐量（亿吨） | 2.23 | 2.85 | 预期性 |
|  | 10 | 集装箱吞吐量（万标准箱） | 585 | 670 | 预期性 |
|  | 11 | 集装箱海铁联运量（万标准箱） | 91.6 | 120 | 预期性# |
|  | 12 | 海铁联运“一单制”箱量（标箱） | 2080 | 2700 | 预期性* |
|  | 13 | 定制客运线路数量 | 8 | 10 | 预期性# |
|  | 14 | 农村客货邮合作线路数量（条） | 7 | 16 | 预期性* |
|  | 15 | 村级寄递物流综合服务站覆盖率（%） | 69 | 90 | 预期性* |
| 智 慧 绿 色 | 16 | 普通干线公路交调站点自动化率（%） | 84.6 | 100 | 预期性# |
|  | 17 | 煤炭、铁矿石等大宗货物绿色疏港比例（%） | 89 | 90 | 预期性 |
|  | 18 | 当年新增和更新的新能源、清洁能源城市公交和出租车比例（%） | 100 | 100 | 预期性# |
|  | 19 | 新建港口泊位岸电设施覆盖率（%） | - | 100 | 约束性 |
| 安 全 韧 性 | 20 | 干线公路一、二类桥梁比例（%） | 90 | 95 | 约束性* |
|  | 21 | 道路运输较大及以上等级行车事故万车死亡人数下降率（%） | - | 10 | 约束性* |
|  | 22 | 港口危险货物储罐检测率（%） | - | 100 | 约束性 |
|  | 23 | “两客一危”企业主要负责人和安全管理人员安全生产日常考核率（%） | - | 100 | 约束性 |

说明：标*为省“十五五”综合交通规划指标，标#为省“十五五”行业发展规划研究报告指标。

# 三、提升国家综合交通枢纽能级

## （一）完善综合立体交通网布局

加快完善“两纵三横”综合立体交通网主骨架。提升对接沈阳、大连“双核”走廊能力，强化营口港与国家中欧班列（沈阳）集结中心联动，推动营口与鞍山深入合作、结对发展，打通内陆城市出海通道；积极参与大连东北亚国际航运中心建设，共建“沈大营物流经济走廊”。畅通盘锦辽东湾新区—营口—鲅鱼圈—大连太平湾方向沿海交通走廊，推动港口、物流与产业协同发展，进一步推动辽宁沿海经济带开发开放。完善营口至盘锦（辽西方向）交通走廊和营口至岫岩东西通道，畅通与辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区交通联系。强化营口至庄河交通走廊，促进城市间内部产业、人口和资源的高效联动。

专栏1 营口市综合立体交通网布局

沈阳—鞍山—营口—大连交通主轴。依托沈大高铁、沈大铁路、沈海高速公路、国道黑大线、省道盖普线、省道盖亮线等。 盘锦辽东湾新区－营口－鲅鱼圈－大连太平湾沿海交通走廊。依托国道丹东线、省道鸡高线、营鲅公路、营口自贸区至鲅鱼圈疏港铁路（规划）等。 营口－盘锦（辽西）交通走廊。依托丹锡高速公路、国道庄西线等。 营口－岫岩交通走廊。依托宽营高速公路（规划）、国道饶盖线、省道青营线、省道岫水线等。 营口－庄河交通走廊。依托庄盖高速公路、国道庄西线、省道塔营线等。

## （二）强化东北海陆大通道建设

以营口港为枢纽节点，海上通道为主体，公路、铁路通道为支撑，管道、航空等通道为补充，加快构建陆海统筹、双向互济、内外联动的发展格局，提升营口作为东北海陆大通道支点枢纽城市服务能级。拓展向东通道，加密东北亚近洋航线，拓展东南亚、澳洲、美洲等国际航线。壮大南下通道，加密至山东半岛、长三角内贸直达航线，推进与东南沿海及内陆城市群空中通道建设。畅通进关通道，加强与京津冀协同发展、丝绸之路经济带核心区衔接，推动区域公路、铁路陆路运输网络提质升级。建设向北通道，进一步做强营口港至东北地区集装箱班列品牌，大力发展国际公路运输，构建以营口港为物流组织中心、内陆港站为支点，覆盖东北、畅通欧亚的国际物流通道。

## （三）加快全国一流枢纽强港建设

优化港区功能布局。加快构建以鲅鱼圈港区为主、仙人岛港区为辅的总体发展格局。提高鲅鱼圈港区矿石、集装箱、煤炭、钢铁、粮食等重点货类运输保障能力，提升港口设施专业化水平与现代物流服务水平，强化交通枢纽功能与临港产业联动发展，拓展战略物资储备功能。加快仙人岛港区油品、液体化工品码头建设，打造原油、成品油及液体化工品、LNG中转、储运和贸易的专业化港区。有序推进老港区功能调整，积极发展旅游客运，兼顾部分货物运输。

强化港口基础设施建设。加快提升港口能级，完善集装箱、矿石、粮食等运输系统，提高港口综合通过能力。有序推进专业化泊位、重点产业配套泊位新建工程，实施鲅鱼圈港区大型散货矿石码头、鲅鱼圈港区钢铁基地作业区杂货泊位等项目。强化现有泊位提质升级及数智化改造，实施鲅鱼圈港区钢杂泊位改造二期工程、粮食泊位升级改造等项目。加强航道、锚地等公共基础设施建设。积极参与内河航道研究论证，重启老港区1#码头泊位。完善港口集疏运体系，推进鲅鱼圈港区疏港高速公路运营通车，进一步畅通疏港铁路“最后一公里”。

巩固内贸集装箱枢纽龙头地位。织密内贸集装箱航线网络，打造“营口—南沙”“营口—上海”等精品航线，开通“营口—泰州”航线，加密“营口—南京”航线，探索打造经陇海铁路—连云港港—营口港—东北铁路干线网的双向海铁联运物流通道，吸引环渤海集装箱货源向营口港中转集散。

深化“港产城”融合发展。大力推进港产城、港航贸一体化，加强港口与东北腹地产业深度融合，推进建设新能源、精细化工、粮食深加工等临港产业集聚落地。积极争取国家在营口港布局大宗商品国家储运基地，打造国家级钢材转运交易中心与国家级矿石加工交易基地，提升钢材、铁矿石等物资供应链一体化服务水平。建立东北粮食物流与贸易中心，拓展营口港玉米期货交割业务。探索煤炭保税混配、保税筛分、临港洗煤等业务，推进鲅鱼圈港区专业化煤炭堆场等配套设施建设。强化与新能源等新兴产业融合发展，推进营口清洁能源高端装备产业园配套码头及北海作业区通用泊位建设。

专栏2 港口建设项目

港口公共基础设施。推动鲅鱼圈港区北海作业区万吨级航道、营口港深水锚地工程建设。 专业化码头泊位。加快建设鲅鱼圈港区大宗散货码头及堆场改造工程、74-75#通用泊位工程，推动钢铁基地作业区杂货泊位工程等项目建设，实施钢杂泊位二期改造工程、51#粮食专用泊位改造工程，推进36-38#粮食泊位、14-15#成品油和液体化工品泊位、61-63#钢杂泊位、A7-A8#泊位等升级改造。加快建设仙人岛港区2#原油码头、LNG接收站配套码头工程，推动一港池4#成品油及液体化工品泊位建设，推进201-203#通用及多用途泊位升级改造。重启营口老港区101号、102号泊位。 港口集疏运体系。加快建设鲅鱼圈港区疏港高速公路及金港连接段工程，推动仙人岛港区原油管线连通项目建设，谋划仙人岛港区疏港铁路。 “港产城”融合发展项目。建设营口国家级钢材转运交易中心，打造东北亚外贸钢材基本港。建设营口国家级矿石转运基地，推进鲅鱼圈港区2个30万吨级矿石码头建设。建立东北粮食物流与贸易中心，推进鲅鱼圈港区专业化煤炭堆场、营口清洁能源高端装备产业园配套码头、北海作业区万吨级码头建设。

## （四）推动区域枢纽机场建设

提升航空安全保障和运行服务能力，推动营口机场安检设备更新升级。完善机场通航保障设施，建设兰旗机场通航机库，增强对电动垂直起降飞行器（eVTOL）等航空器服务保障能力。强化区域航空货运枢纽功能，推进兰旗机场货运中心升级改造，谋划推动营口空港物流园建设。增强航空运输区域通达性，稳定运营上海、广州等航线，适时恢复长沙、成都等航线，积极开通厦门、昆明、青岛、西安等航线，探索开通至郑州等航空货运枢纽城市全货机航线。有序推进通用机场发展，推动北海通用机场和低空交通枢纽等项目建设，探索低空游览、农业护林防火、抢险救灾等多元化应用场景。

## （五）完善综合交通枢纽体系建设

推进一体化综合客运枢纽建设。加快构建“一场一港三站”的陆海空三维一体综合客运港站体系，加强综合客运枢纽一体化、立体化衔接，推广多种运输方式同台换乘、功能区共享、安检设施共用。实施营口东站枢纽改扩建工程，进一步强化客运一体化衔接。建设鲅鱼圈港区国际客运站，完善旅客换乘、售票、通关、行李托运等服务功能，打造中韩水上国际旅客集散中心。

推动综合货运枢纽集约高效发展。积极申报国家综合货运枢纽补链强链，完善以鲅鱼圈港区海铁联运综合货运枢纽为核心，老港区—老边站海铁公联运综合货运枢纽、咸水河站公铁联运综合货运枢纽为节点的“一主两辅”综合货运枢纽体系。加快推进枢纽设施高效连通、信息实时共享、标准双向互认和业务协同运营，提升多式联运服务效能和重点货类供应链集成能力。

专栏3 综合交通枢纽建设项目

综合客运枢纽一体融合。实施营口东站客运枢纽改扩建工程，改造旅客连廊、换乘大厅等功能区，强化营口客运东站与高铁站营口东站一体化衔接。实施鲅鱼圈港区客运枢纽新建工程，建设售票厅、候船厅、旅检厅等服务设施，完善旅客售票、登轮卡办理、行李托运等功能。 综合货运枢纽补链强链。实施鲅鱼圈港区矿石、煤炭、集装箱等堆场提升工程、营口隆庆物流仓储项目、营口港泰新能源化工有限公司绿色物流园仓储、辽宁营口沿海产业基地综合运输枢纽站等枢纽港站设施建设改造项目333万平方米；新建改造集疏运通道14.4公里；鲅鱼圈港区自动化集装箱作业设备购置等换装装卸设备更新升级1033套，计划完成投资54亿元。

# 四、推动综合交通网络高效覆盖联通

## （一）推动铁路网络补网强链

推动干线铁路提质扩能，谋划推进营口线、边海线扩能改造，推动沈大铁路上行线盖州大清河207桥改移。推动重要物流枢纽之间铁路干线联通，研究论证营口自贸区至鲅鱼圈疏港铁路建设实施。打通多式联运“最后一公里”，实施鲅鱼圈港区进港铁路复线改造、华能热电二期铁路扩能工程，适时推动营口自贸区铁路场站及铁路装卸线等项目建设。

## （二）推动公路网络互联互通

加快重要通道繁忙路段和节点扩能改造，推动沈海高速公路熊岳服务区及互通立交、丹锡高速石佛至盘锦段扩容改造，推进黑大线博洛铺至园台岭段等提质升级。实施国省干线公路城镇过境段改造，推进黑大线、庄西线等绕城公路建设。提升区域互联互通水平，谋划营口至宽甸高速公路盖州至岫岩段新建工程，推进营鲅公路建设。推进盖普线、盖亮线、塔营线等低标准路段扩容工程。实施新一轮农村公路提升行动，鼓励人口相对集中的建制村通双车道公路，积极谋划村道硬化工程，推进公路铁路平交道口安全能力提升。

专栏4 公路建设项目

高速公路扩容畅联。推动实施沈海高速公路熊岳服务区及互通立交改扩建工程、丹锡高速石佛至盘锦段扩容改造，谋划营口至宽甸高速公路盖州至岫岩段工程。 普通国省道更新提质。实施黑大线大石桥市博洛铺至园台岭段改扩建工程，推进黑大线张大寨至鸣珂岭段、鸣珂岭至簸箕寨段改建工程及熊岳大桥加宽工程，推进庄西线庄林路至汽保工业园段新建工程，推进盖亮线双台至杨运段、青营线太平山立交桥至柳树镇段、盖普线和美屯至方屯段、塔营线猫耳岭至苏堡子段、盖亮线赵屯至杨屯段、盖亮线南台至南台段改扩建工程。 新一轮农村公路提升工程。实施毗邻村庄联网路建设项目100公里，推进县道前江线老边道口平改立工程。 产业路、园区路、旅游路。推动驼双线旅游公路、青龙山大街西段产业路、营鲅公路等项目建设。

## （三）提升基础设施养护效能

大力推进预防性养护，针对重点路段开展修复性养护工程，提升干线公路全生命周期养护能力，积极探索长周期、集约化养护作业模式，加强长寿耐久的季冻区养护技术及智慧养护推广应用，深化农村公路管理养护体制改革。推进老旧设施更新提质、能力紧张设施扩能增质、安全韧性不足设施增韧提效、枢纽港站综合效能提升。加强设施更新与数智化改造同步设计实施。

# 五、全面提升旅客出行服务品质

## （一）推进旅客联程运输发展

推广旅客联程运输“一票制”服务模式，推动不同运输方式客票系统互联互通、信息开放共享。鼓励开展信息集成应用和服务产品创新，提供一站式、全流程服务。持续推进民航、铁路、公路、城市公交等方式间运力匹配、时刻衔接、组织优化。完善旅客联程运输服务设施，合理设置异地城市候机楼。支持客运企业向旅客联程运输经营人转变。

## （二）提升城际客运服务水平

构筑以高铁、航空为主体的大容量、高效率的城际快速客运服务体系，完善航线布局，积极融入“干支通、全网联”航空运输网络。优化城际道路客运供给，强化道路客运与高铁、航空、城市公交等运输方式衔接。加快道路客运转型升级，鼓励规范发展道路客运定制服务，持续推广定制客运、道路客运公交化运营模式。加快道路客运电子客票普及。

## （三）提升城市客运服务品质

强化公交线网对综合客运枢纽、大型工业区、商业区、居民区覆盖串联，鼓励发展定制公交等多元服务模式。完善公交专用道布局，推广应用低地板城市公交车辆，持续打造敬老爱老公交线路。推动网约车、巡游车新老业态融合发展，促进小微型客车租赁网络化规范化发展。

## （四）推进城乡客运便捷均等发展

健全农村客运发展长效机制，保障农村客运稳定运行。有序推进城市公交向乡村延伸、农村客运公交化运营改造，提升农村地区群众出行便利化水平。加快优化城乡客运站空间布局和等级结构，引导汽车客运站优化调整功能，拓展货运物流、邮政快递、旅游集散等综合运输服务。

# 六、推动交通物流降本提质增效

## （一）深入推进运输结构调整优化

持续推进大宗货物“公转铁”“公转水”，引导煤炭、矿石、粮食等大宗物资中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用新能源车辆。推动铁路与重点工矿、物流企业务实合作。持续推进铁路专用线进入港区堆场、物流园区、工矿企业。强化航运网络体系建设，提升水运服务效能。

## （二）推动多式联运高质量发展

促进多式联运加快发展。高质量创建全省多式联运高质量发展试点，打通多式联运堵点、卡点，完善多式联运设施网络体系、信息共享体系、标准规则体系、企业服务体系。依托东北三省一区多式联运发展联盟，鼓励支持铁路、港口、航运、货代等企业加强合作，共商共建共享东北海陆大通道。推进集装箱码头设施设备提质升级改造，优化内陆港节点布局，拓展港口至内陆的全流程物流服务。

巩固“北粮南运”枢纽地位。助力“北粮南运”大通道交通物流降本提质增效交通强国试点建设，推进粮食专业化泊位建设改造，补齐港口粮食仓储设施短板，实施粮食转运设备工艺优化和提能提级改造，推动鲅鱼圈港区5万吨级以下粮食泊位升级改造、粮食自动化装卸船专用泊位、30万吨粮食立筒仓等项目建设。织密辐射东南沿海、长江中下游等地区的“北粮南运”多式联运航线网络，优化联运作业流程，推进“北粮南运”物流信息互联共享，做强“东北地区—营口港—华东、华南和东南沿海港口”等“北粮南运”铁水联运品牌。

拓展多式联运“一单制”“一箱制”应用。培育壮大多式联运经营主体，提升全程物流服务模式效能。持续打造多式联运“一单制”精品线路，拓展规则统一、各方互认的多式联运“一单制”标准化电子单证应用。推广应用铁水联运“一箱制”运输，提升联运组织、集装箱管理、信息互联集成等服务能力，实现“托运人一次委托、运费一次结算、一单到底、一箱到底”。完善内贸集装箱多式联运体系，推广40英尺半高箱、35吨宽体箱等载运单元应用，优化集装箱交接、安检等服务规则，推进内贸集装箱循环共用。

## （三）推动货运物流集约高效发展

推进货运组织模式创新。鼓励货运企业通过自建网络或与电商快递等企业合作，拓展门到门取送货业务。积极发展普通货车租赁、长途接驳甩挂、集装单元化等模式，积极探索双层集装箱班列、高铁快运等运输组织模式。支持物流骨干企业向综合物流集成商转型。

提升城乡物流服务水平。推动物流园区、货运枢纽、配送中心等建设和更新改造，促进城际干线运输和城市末端配送有机衔接。加快补齐农村物流短板，完善县、乡、村三级物流节点体系。推进客货邮运力资源互用互补，积极发展农村客运车辆代运邮件快件、货运班车等物流服务，鼓励发展“电子商务+农村物流”“特色产业+农村物流”等服务模式。

推动货运物流专业化发展。充分发挥营口国家骨干冷链物流基地资源集聚优势，强化冷链运输干支线衔接和两端集配一体化运作，发展海运+冷链班列、公路冷链专线等物流运输方式。完善农村物流服务网络，发展交邮融合、电商物流等多种模式。加强网络货运平台对零散运力、货源等资源整合。加强危险货物运输全过程、全网络监测预警。

## （四）提升国际物流服务保障能力

稳定东北亚外贸海运航线，深入推进与俄罗斯港口航线合作，拓展连接东南亚、非洲、美洲等国际航线，积极联动国家中欧班列（沈阳）集结中心。依托营口国际矿石加工交易等项目建设，提升大宗商品国际多式联运服务能力。推广“海公联运+TIR”运输模式，常态化运行营口至中亚、欧洲等TIR国际道路运输线路。

# 七、推进交通运输协调融合发展

## （一）推动交通运输与能源融合发展

依托综合交通枢纽、邮政快递分拨中心等地开展分布式新能源、储能电站及充（换）电设施建设，建设营口机场、营口港鲅鱼圈港区分布式光伏发电项目，研究利用营口港防波堤开展风电机组建设。融入全省绿色船燃保障体系，加快绿色燃料加注设施建设。加快推进公路沿线充电设施建设，实现干线公路每百公路充电桩场站设置率达100%，积极推动充电基础设施向具备条件的农村公路延伸。

## （二）推动交通运输与旅游融合发展

完善“快进慢游”交通服务网络，加快建设生态景观路、魅力旅游风景道，打造“国道G228最美黄金海岸线”，完善公路旅游配套服务设施，推进驼双线等旅游公路建设。积极开行旅游专线，发展旅游直通车，织密客运枢纽与景区景点客运线路。创新旅游服务产品，开辟“海上看营口，夜间游辽河”水路旅游精品航线。

## （三）推动交通运输与邮政快递融合发展

持续推进“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村客货邮融合发展模式，引导具备条件的汽车客运站向智慧化客货邮综合服务站转型，拓展大石桥、鲅鱼圈客运站快递物流、旅客集散等功能。因地制宜发展客车代送邮件快件和货运班车模式。积极拓展“农村客货邮+”特色农业、文旅、电商等产业。

## （四）推动交通物流与产业融合发展

围绕钢铁生产、精细化工、新能源产业等重点产业，推动货运物流企业与货主企业加强战略合作，发展专业化、精细化、定制化供应链服务。大力推进港产城、港航贸一体化，加快营口国际矿石加工交易等项目建设。推动快递业与制造业深度融合，强化快递物流业与制造业在生产、供应链、仓储、销售等环节对接。

# 八、培育发展交通运输新质生产力

## （一）共建共享综合交通数字底座

加快构建综合交通数据资源中心，加强行业数据资源集成整合，打造高质量数据集管理与服务系统。完善营口市综合智能监管平台功能，提升交通运输多元感知、网络联通、数据分析、智能决策能力。推动综合交通运输大模型建设，加快“人工智能+交通运输”创新应用场景规模化落地。

## （二）推动基础设施数字化转型升级

紧抓全省“一廊双核”进关出海大通道公路交通基础设施数字化转型契机，依托国道黑大线加快构建公路重点桥梁、隧道、边坡等基础设施结构感知网络。推进港口智能感知网络建设，加快推动更高水平自主可控集装箱码头建设或改造，推进大宗干散货码头作业自动化。构建覆盖全港区、统一高效的“数字大脑”，实现对船舶靠泊、堆场统筹、设备调配等核心作业环节的全局优化和智能决策。

## （三）推进数据赋能运输服务发展

提升出行服务数智化水平，发展“出行即服务”模式，打造基于移动智能终端技术的出行服务应用，提供多样化、便利化、均等化的一站式出行规划服务，推动智能公交、定制客运等出行服务新业态规范发展。推动货运物流数字化发展，升级完善营口港集疏运管理、集装箱货运站智能联运系统，实现港口、铁路、船公司及货主企业的运力资源、货物状态、单证流转等数据实时共享与全程追踪。依托东北海陆大通道综合运输公共服务平台加快推广铁水联运“一单制”试点应用。

## （四）持续培育新场景新业态

探索建设低空交通枢纽，布局无人机物流集散节点，有序推动低空运输发展，打造低空物流、农林植保、城市治理、应急救援等典型应用场景。研究建设数字化、智能化低空飞行服务平台，为低空飞行活动提供飞行申报、情报、告警及信息发布等低空飞行服务和协同运行服务。支持在产业园区、物流园区、综合货运枢纽等区域，探索开展自动驾驶、自动装卸、智慧仓储等新技术应用。

# 九、推动交通运输绿色低碳转型发展

## （一）推进交通基础设施绿色低碳改造

落实“一网四化”要求，加强与交通基础设施更新和数智化改造协同，实施交通基础设施绿色化更新改造工程。推进港口码头绿色化更新改造，全面提升节能低碳、污染防治、生态保护水平。持续提升港口岸电设施覆盖率和使用率，实现新建码头岸电全覆盖。实施机场、物流园区、公交场站等绿色低碳改造，推进清洁能源开发利用，完善清洁能源补能设施网络。

## （二）大力推广清洁低碳运输装备

全方位推进新能源车辆在城市公交、出租、邮政快递、城市货运配送、港口、机场等领域应用，持续推动国四及以下标准营运车辆淘汰更新，全面实施汽车排放检验与维护制度。大力推动新能源重卡规模化应用，发展零碳零排放货运。加快报废更新高耗能、高排放老旧营运船舶，推动纯电动、液化天然气（LNG）、生物柴油、绿醇、绿氨、绿氢等清洁能源船舶应用。

## （三）持续推动资源节约集约利用

加强交通基础设施与国土空间衔接协调，强化交通基础设施资源要素保障。推动铁路、公路、城市道路等线性交通基础设施线位统筹和断面空间整合，强化交通基础设施改扩建工程集约利用既有廊道资源。推广交通基础设施废旧材料和设施设备循环利用，推动普通国省干线沥青路面材料循环利用率达85%以上。

## （四）持续深入推进污染防治攻坚

强化公路施工场地扬尘污染治理，有效降低施工期碳排放与环境影响。推进港口干散货堆场实施半封闭、全封闭升级改造，强化原油、成品油码头油气回收装置安装和使用，推动岸电常态化应用。推进快递包装标准化、循环化、减量化、无害化。强化危险化学品车辆、船舶运输管理及风险防控，提升危化品事故应急处置能力。

# 十、强化交通运输安全应急保障能力

## （一）强化战略物资运输保障能力

强化粮食、原油、铁矿石等物资专业化泊位和仓储转运设施建设，加快构建“北粮南运”大通道省级交通运输保障机制和东北三省一区“北粮南运”大通道物流合作机制，在重点时段和急需情况对重点物资运输船舶采取优先进出港、优先引航、优先靠泊和优先装卸等保障措施。

## （二）提升基础设施本质安全水平

有序推动老旧交通基础设施更新提质，推进饶盖线营口界至石门西安防设施建设等安全韧性提升工程。持续推进公路安全设施精细化提升、干线公路危旧桥（危隧）改造、干线公路灾害防治，深入实施农村公路安全生命防护工程。推进老旧码头升级改造，强化防波堤、锚地等港口航道公共基础设施自然灾害防护和通航安全保障能力。

## （三）提升交通运输安全监管水平

健全安全生产责任制度，强化企业安全生产分类分级监管。聚焦道路运输、城市客运、港口航道等重点领域，突出“两客一危”、重型货车、港口罐区等重点对象，持续开展专项整治，加强重点时段安全监管。推动“两客一危”和重型货车安装使用智能视频监控报警装置，严格落实危险货物道路运输电子运单制度，加强港口作业重大风险智能监测。

## （四）强化交通安全应急能力建设

建立健全交通运输突发事件应急处置跨区域、跨部门、多种运输方式协同机制，完善重大灾害、防疫、安全等突发事件交通应急预案体系。提升水上交通安全监管与应急救助能力，打造营口海上船舶监管基地，推动海上安全综合治理联管中心整合改造。加快市、县级公路交通应急装备储备中心（库）建设。

# 十一、完善交通运输现代化治理体系

## （一）深化重点领域改革

完善综合交通运输管理机制，统筹推动铁路、公路、水路、民航、邮政等行业发展。深化交通投融资改革，鼓励交通设施沿线资源及经营服务设施综合开发，研究拓展地方铁路、普通公路、通用机场等投融资渠道，鼓励各类金融机构、社会资本依法依规参与交通基础设施建设融资。完善行业统计监测体系，优化普通国省道交通调查监测点布局。

## （二）持续优化营商环境

持续深化“放管服”改革，全面落实市场准入和退出机制，持续清理、废除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，依法平等对待各类经营主体。依托企业座谈会、政务公开信息等，建立和畅通常态化政企沟通渠道。巩固港口降费成效，建立健全公开、透明的价格体系。建立健全交通运输行政许可事项实施规范和办事指南，完善电子证照标准体系。

## （三）完善市场监管机制

深化交通运输综合行政执法改革，加快推进“四基四化”建设进程，加强执法队伍专业化建设，持续开展交通运输、公安部门治理货运车辆超限超载联合执法，推进数智化执法手段应用。推进行业管理数字化改革，提升智慧监管水平。加强交通运输领域消费者权益保护，依法保障货车、船舶、出租汽车、公交车等司乘人员和快递员等群体合法权益，优化“司机之家”建设布局。

# 十二、加强规划实施保障

坚持党的全面领导，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府决策部署，加强党对交通运输发展各领域、各方面、各环节的领导。加强省市间、部门间沟通协调，做好与经济社会、国土空间、生态环境等规划的协调衔接。加强规划实施动态监测分析，做好中期评估、总结评估。加强资金政策保障，做好“两重”“两新”项目申请和储备，提升资金保障能力。促进交通运输与国土、产业、城镇化、投资、环保等政策协同，加强重大项目建设用地用海要素保障，扎实推进一批体现国家战略意图、保障国家重大安全、符合人民关切的重大工程实施。